Договор на выполнение работ № 1

г. Нижний Новгород	       «27» января 2026г.

ООО «КОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Главного инженера проекта (ГИП) Сухорукова Олега Валерьевича, действующего на основании доверенности б/н от 07 ноября 2025г., с одной стороны и АНО «АЦГ», в лице директора Синичкина Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора.

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство, на основании исходных данных, выданных Заказчиком, выполнить проект узла учета холодной воды нежилого помещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом №10, пом.П11 (далее по тексту – Объект).

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и в срок, определенные настоящим договором.

- Цена Договора.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 10000 рублей 00 коп (Десять тысяч рублей 00 коп). НДС не облагается.

- Порядок оплаты и сдачи-приемки работ.

3.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком безналичным перечислением на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в размере 100% предоплаты в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2. Подрядчик направляет Заказчику подготовленную документацию и Акт приемки выполненных работ по электронной почте ryazanovamilana@yandex.ru. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 4-х (четырех) рабочих дней, с даты получения документации или дать мотивированный отказ от приема работ.

- Сроки исполнения обязательств.

4.1 Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты предоплаты и предоставления исходных данных.

5.  Обязанности сторон.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Предоставить исходные данные необходимые Подрядчику для выполнения работ в т.ч.:

планировки помещений (зданий), где размещается узел учета, технические условия на проектирование узла учета воды.

5.1.2 Обеспечить Подрядчику доступ на Объект для проведения предпроектного обследования.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы указанные в п.1.1 согласно требованиям нормативно-технической документации и в установленные Договором сроки.

5.2.2. Предоставить Заказчику разработанную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме в формате pdf.

- Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Форс-мажор.

7.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, иные события, не подлежащие разумному контролю стороны, освобождает стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по договору при условии уведомления другой стороны о наступлении таких обстоятельств в десятидневный срок.

- Прочие условия.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Уступка права требования по настоящему договору без письменного согласования Заказчика недопустимо.

- Местонахождение, платежные реквизиты и подписи сторон.

| Подрядчик: ООО «КОМПЛЕКТ» 606106, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Правика, д.1, кор.3, кв.66 ИНН 5252024633 КПП 525201001 Р/С 40702810700000009954 К/С 30101810145250000411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК 044525411 __________________ / Сухоруков О.В. / | Заказчик: ¦АНО «АЦГ» г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.6., пом. П2 ИНН 5260482115, КПП 526001001 Л/С 74174870657 Р/С 03235643227010003201 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород К/с 40102810745370000024 БИК: 012202102 ИМК 0000005253001036263230012 Соглашение № 1/2026 от 16.01.2026 (на предоставление субсидии) ________________/ Синичкин А. С. /¦ |
| --- | --- |